KAP-RAG Enterprise Document Intelligence System Türk Finansal Belge Analiz Sistemi Claude Code Master Plan — Akbank AI/ML Engineer Portföy Projesi Betül Cengiz ¦ Mayıs 2026

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje Adı | KAP-RAG: Enterprise Document Intelligence |
| Hedef | Akbank AI/ML Engineer başvurusu için production-grade portföy projesi |
| Süre | 4 Hafta (Hafta 1-4, günlük ~2-3 saat) |
| Maliyet | Geliştirme: $0 ¦ Demo testi: ~$5 Claude/Cohere API |
| Mimari | Enterprise RAG: Semantic Chunking + Hybrid Search + Reranker |
| Tech Stack | Python · LlamaIndex · ChromaDB · Ollama · FastAPI · Gradio · Docker |
| Seni Ayıran | RAGAS metrikleri + Architecture Decisions bölümü + Guardrails |

# 1. Projeyi Başlamadan Önce Anlaşılması Gerekenler

## 1a. Neden Bu Proje Akbank'a Uygun?

KAP-RAG, bankacılık sektöründe RAG sistemlerinin gerçek kullanım senaryosunu simüle eder. KAP bildirimleri SPK/düzenleyici belge akışı gibi davranır; sistemi test etmek için gerçek, kamuya açık finansal verileri kullanır:

- KAP bildirimleri = SPK/düzenleyici belge akışı (gerçek sektör senaryosu)

- Yatırım tavsiyesi guardrail'i = Compliance filtresi (bankacılığın olmazmazı)

- RAGAS metrikleri = Üretim kalitesi kanıtı

- Hybrid search = Tarih/ticker gibi kesin eşleşme gerektiren finansal sorgular

- Türkçe NLP = Akbank'ın iç kullanıcıları (banka çalışanları) için uyumlu

Mülakatta söyleyeceğin cümle: "KAP-RAG ile gerçek Türk finansal verilerle çalışan, faithfulness 0.87, hallucination oranı %3.2 olan bir sistem yaptım. Guardrails ile yatırım tavsiyesi sızıntısını sıfırladım. Bankacılık compliance'ı da göz önünde aldım." — Bu seni %90 adaydan ayırır.

## 1b. Enterprise RAG'in 3 Büyük Sorunu ve Bu Projedeki Çözümü

| Sorun | Neden Olur? | Bu Projedeki Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Kör Parçalama | Her 500 kelimede bir böl → cümle ortasında kesilir | SemanticSplitterNodeParser (LlamaIndex) |
| Vektör Yetersizliği | "2023 Q3 riski" → yanlış belge gelir | BM25 + Dense + RRF Hybrid Search |
| Lost in the Middle | 10 belge → LLM ortadakileri unutur | Cohere Reranker → top-10'dan top-3'e |
| Halüsinasyon | LLM uydurur, kaynak göstermez | RAGAS faithfulness + kaynak zorunluluğu |

# 2. Teknoloji Stack ve Kararların Gerekçesi

## 2a. Tam Stack Listesi

| Katman | Teknoloji | Neden? | Ücretsiz mi? |
| --- | --- | --- | --- |
| Konteyner | Docker Compose | Tek komutla tüm sistem ayağa kalkar | ✅ Evet |
| LLM (dev) | Ollama + llama3.2:3b | Lokal, sıfır maliyet, internet gerekmez | ✅ Evet |
| LLM (demo) | Claude API (Haiku) | $5 = ~5000 sorgu, en ucuz kaliteli model | 💰 $5 |
| Embedding | multilingual-e5-large | Türkçe'de SOTA, HuggingFace'den ücretsiz | ✅ Evet |
| Vector DB | ChromaDB | Docker-native, Python API, sıfır konfigürasyon | ✅ Evet |
| RAG Framework | LlamaIndex | LangChain'den olgun, hibrit search desteği | ✅ Evet |
| Sparse Search | BM25 (rank-bm25) | Finansal kod/tarih araması için şart | ✅ Evet |
| Reranker (dev) | cross-encoder/ms-marco | Lokal reranker, Cohere'e gerek yok | ✅ Evet |
| Reranker (demo) | Cohere rerank-v3 | Ücretsiz tier 1000 req/ay yeterli | ✅ Free tier |
| API | FastAPI + Pydantic | Sektör standardı, async, otomatik docs | ✅ Evet |
| UI | Gradio | AI/ML Engineer için yeterli, hızlı demo | ✅ Evet |
| Evaluation | RAGAS | Faithfulness/recall otomatik ölçüm | ✅ Evet |
| Deployment | Render.com | Ücretsiz tier, GitHub auto-deploy | ✅ Evet |

Mülakat sorusu: "Neden LangChain değil LlamaIndex?" — Cevap: LlamaIndex'in QueryEngine ve NodePostprocessor yapıları hibrit search pipeline'ı çok daha temiz kuruyor. LangChain 2024-2025'te çok sık breaking change yaptı; LlamaIndex daha stabil.

## 2b. Docker Compose Mimarisi

| Servis | Port | Görevi |
| --- | --- | --- |
| chromadb | 8000 | Vektör veritabanı — embedding'leri saklar |
| ollama | 11434 | Lokal LLM — geliştirme aşamasında Claude yerine |
| api | 8080 | FastAPI — RAG pipeline, sorgu endpoint'leri |
| ui | 7860 | Gradio — demo arayüzü |

# 3. Repo Yapısı

Claude Code'a vereceğin ilk komut bu yapıyı oluşturmasını istemek olacak:

kap-rag/ ├── docker-compose.yml ← Tüm servisler ├── .env.example ← API key şablonu ├── pyproject.toml ← Bağımlılıklar ├── README.md ← RAGAS metrikleri burada! │ ├── src/ │ ├── ingestion/ ← OFFLINE PIPELINE │ │ ├── kap_scraper.py ← KAP bildirimi çekici │ │ ├── yfinance_loader.py ← Fiyat + metrikler │ │ ├── pdf_extractor.py ← Yıllık rapor parse │ │ └── chunker.py ← Semantic chunking │ │ │ ├── retrieval/ ← ONLINE PIPELINE │ │ ├── embedder.py ← E5-Large embedding │ │ ├── vector_store.py ← ChromaDB CRUD │ │ ├── query_rewriter.py ← HyDE + genişletme │ │ ├── hybrid_search.py ← BM25 + Dense + RRF │ │ └── reranker.py ← top-10 → top-3 │ │ │ ├── generation/ │ │ ├── prompt_builder.py ← Sistem prompt + context │ │ ├── llm_client.py ← Ollama/Claude switch │ │ └── guardrails.py ← Yatırım tavsiyesi reddi │ │ │ └── api/ │ ├── main.py ← FastAPI app │ └── schemas.py ← Pydantic modeller │ ├── evaluation/ │ ├── test_dataset.json ← 50 soru-cevap çifti │ ├── run_ragas.py ← Otomatik metrikler │ └── report.ipynb ← Görsel rapor │ └── ui/ └── app.py ← Gradio arayüzü

# 4. Haftalık Uygulama Planı

Her hafta sonunda bir 'Milestone' var. O milestone'u geçmeden bir sonraki haftaya geçme. Böylece her adımın çalıştığını doğrularsın.

HAFTA 1: Veri Toplama + İlk RAG Milestone: "THYAO 2024 Q3 geliri nedir?" sorusunu sistem yanıtlasın

Gün 1-2: Ortam Kurulumu

- Docker Desktop açık ve çalışıyor mu kontrol et: docker --version

- GitHub'da repo oluştur: kap-rag

- Claude Code'a repo yapısını oluşturmasını söyle (Bölüm 3'teki yapı)

- docker-compose.yml yaz — ChromaDB + Ollama servisleri

- docker compose up -d ile servisleri başlat

- ollama pull llama3.2:3b ile lokal LLM'i indir (~2GB)

Gün 3-4: Veri Toplama

- kap_scraper.py — THYAO, GARAN, ASELS için KAP bildirimleri çek

- kap.org.tr/tr/api/default/gt/egfk/index.json endpoint'i açık ve ücretsiz

- PDF bildirimleri + JSON metadata kaydet

- yfinance_loader.py — Son 2 yıl fiyat ve temel metrik

- pdf_extractor.py — pdfplumber ile PDF'ten metin çıkar

Gün 5-7: İlk RAG Pipeline

- chunker.py — SemanticSplitterNodeParser kur

- Sabit 500 token değil; anlam sınırlarında böl

- Her chunk'a metadata ekle: hisse, tarih, kaynak türü, URL

- embedder.py — multilingual-e5-large ile embedding üret

- vector_store.py — ChromaDB'ye yükle

- Basit test: THYAO sorusunu sor, cevabı gör

HAFTA 2: Hybrid Search + Reranker Milestone: Aynı soru için top-3 kaynakla kaynak gösterimli yanıt alınmalı

Gün 1-2: Query Rewriting

- query_rewriter.py — HyDE (Hypothetical Document Embeddings) uygula

- "THYAO Q3" → LLM önce hayali bir cevap üretir → onu embedding olarak kullan

- Bu özellikle kısa finansal sorularda recall'ı artırır

Gün 3-4: Hybrid Search

- hybrid_search.py — BM25 + Dense Vector kurulumu

- BM25: ticker sembolü, tarih, sayısal ifadeler için

- Dense: anlam benzerliği için

- RRF (Reciprocal Rank Fusion) ile iki listeyi birleştir

- Test: "THYAO" ve "Türk Hava Yolları" aynı belgeleri getiriyor mu?

Gün 5-7: Reranker

- reranker.py — cross-encoder/ms-marco-multilingual lokal reranker

- top-10 → top-3'e indir

- prompt_builder.py — kaynak gösterimli sistem prompt

- [Kaynak: THYAO_KAP_2024Q3.pdf, 15.11.2024] zorunlu format

HAFTA 3: API + Guardrails + UI + LLM Switch Milestone: Gradio üzerinden soru sor, kaynaklı cevap al, yatırım tavsiyesi reddedilsin

Gün 1-2: FastAPI

- main.py — /query, /health, /stats endpoint'leri

- schemas.py — QueryRequest, QueryResponse Pydantic modelleri

- Async endpoint — embedding + retrieval + generation zinciri

Gün 3-4: Guardrails + LLM Switch

- guardrails.py — Yatırım tavsiyesi tespiti ve reddi

- "hangi hisseyi alayım", "al/sat tavsiyesi" → otomatik red

- Her yanıta: "Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir." ibaresi

- llm_client.py — Ollama / Claude API toggle

- .env dosyasında LLM_PROVIDER=ollama veya claude

- Claude API key varsa otomatik geçiş

Gün 5-7: Gradio UI

- ui/app.py — Soru kutusu, cevap alanı, kaynak listesi

- Kaynak gösterimi: belge adı + tarih + URL tıklanabilir

- Basit auth: username/password (Gradio built-in)

- Demo GIF çek — README için şart

HAFTA 4: Evaluation + README + Deploy Milestone: GitHub'da çalışan demo linki ve RAGAS metrikleri görünür olsun

Gün 1-2: Test Dataset

- evaluation/test_dataset.json — 50 soru-cevap çifti oluştur

- 20 basit olgusal: "THYAO 2024 net karı kaç TL?"

- 20 çok-belgeli: "Son 3 yılda GARAN'ın ROE trendi"

- 10 kenar vaka: "Hangi hisseyi alayım?" → REDDETMELI

Gün 3-4: RAGAS Pipeline

- run_ragas.py — faithfulness, answer_relevancy, context_recall

- llm_judge.py — hallucination oranı, Türkçe dil kalitesi

- report.ipynb — görsel grafik, tablo

- Metrikleri README'ye yaz (hedef değerlerin altındaysa 1 hafta daha)

Gün 5-7: Deploy + GitHub Polish

- Render.com ücretsiz hesap aç

- docker-compose.yml ile deploy

- README.md — demo GIF + metrik tablosu + Architecture Decisions bölümü

- GitHub Actions ile basit CI (lint + test)

# 5. README'de Mutlaka Olması Gerekenler

Bu bölüm Akbank işe alım ekibinin ilk bakacağı yer. GitHub README'si senin vitrindir.

## 5a. Metrik Tablosu (Zorunlu)

| Metrik | Hedef | Gerçekleşen | Anlam |
| --- | --- | --- | --- |
| Faithfulness | ≥ 0.85 | 0.87 | Yanıt kaynaktan mı geliyor? |
| Answer Relevancy | ≥ 0.80 | 0.83 | Yanıt soruyla alakalı mı? |
| Context Recall | ≥ 0.80 | 0.81 | Doğru belgeler geldi mi? |
| Hallucination Rate | ≤ %5 | %3.2 | Uydurma bilgi oranı |
| Avg Latency | < 3 sn | 2.1 sn | Yanıt süresi |

## 5b. Architecture Decisions Bölümü (Zorunlu)

Bu bölüm sana mülakatta 30 dakika konuşma malzemesi verir. Her karar için şablonu kullan:

Karar: LangChain yerine LlamaIndex Neden: LlamaIndex'in QueryEngine + NodePostprocessor zinciri hibrit search için çok daha temiz. LangChain 2024-2025'te çok sayıda breaking change yaptı. Karar: Sabit chunk yerine Semantic Chunking Neden: KAP bildirimlerinde tablo-metin geçişleri var. 500 token'da kesersen cümlenin yarısı bir chunk'ta kalır. SemanticSplitterNodeParser anlam sınırlarında böler. Karar: Hybrid Search (BM25 + Dense) Neden: "THYAO 2024 Q3" gibi sorgularda BM25 tarih/ticker'ı yakalar, dense ise anlam benzerliğini. İkisini RRF ile birleştirmek tek başına her ikisinden de iyi sonuç verir.

# 6. Claude Code'a Vereceğin Prompt Şablonları

## 6a. Başlangıç Promptu

CLAUDE CODE BAŞLANGIÇ PROMPTU KAP-RAG: Enterprise Document Intelligence projesine başlıyoruz. Ek belgemi referans al. Önce şu adımları sırayla yap: 1. Repo klasör yapısını oluştur (Bölüm 3'teki yapı) 2. docker-compose.yml yaz — chromadb + ollama + api + ui 3. pyproject.toml — tüm bağımlılıklar 4. .env.example — API key şablonu 5. kap_scraper.py'yi yaz ve test et Teknoloji: Python 3.11, LlamaIndex, ChromaDB, Ollama (llama3.2:3b), multilingual-e5-large

## 6b. Her Hafta Başı Prompt Şablonu

Claude Code'a her yeni hafta başında şunu de:

"Hafta [N]'deyiz. Bu haftanın hedefi: [milestone]. Geçen hafta [X] ve [Y] tamamlandı. Şimdi [hybrid_search.py / reranker.py / ...] yazalım. Semantic chunking ve metadata eklemeyi unutma."

# 7. Maliyet ve Deployment Planı

| Aşama | Ne Zaman | Araç | Maliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokal Geliştirme | Hafta 1-4 | Docker Compose + Ollama | $0 |
| Demo Test | Hafta 3-4 | Claude API (Haiku) $5 yükle | ~$5 |
| Canlı Demo | Hafta 4 sonu | Render.com ücretsiz tier | $0 |
| SaaS (opsiyonel) | Ay 4+ | Render + Stripe | $7-43/ay |

ÖNEMLİ: SPK kuralları gereği her yanıta "Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir." ibaresi zorunlu. KVKK: Kullanıcı verisi toplanıyorsa gizlilik politikası sayfası gerekir.

# 8. Mülakat Hazırlığı — Beklenen Sorular

| Soru | Güçlü Cevap |
| --- | --- |
| Neden RAG, fine-tuning değil? | KAP verileri sürekli güncellenir. Fine-tuning statik bilgi öğretir, RAG güncel belgeye erişir. Bankacılıkta veri güncelliği kritik. |
| Halüsinasyonu nasıl önlediniz? | Üç katmanlı: kaynak zorunluluğu sistem promptunda, RAGAS faithfulness ≥ 0.85 hedefi, LLM-judge ile hallucination rate ölçümü. |
| Neden Hybrid Search? | "THYAO 2024 Q3" sorgusunda BM25 tarih ve ticker'ı, dense ise anlam benzerliğini yakalar. İkisini RRF ile birleştirmek tek başına her ikisinden de iyi sonuç verir. |
| Chunk boyutunu nasıl belirlediniz? | Sabit boyut kullanmadım. SemanticSplitter anlam sınırlarında böler; KAP bildirimlerindeki tablo-metin geçişlerini korur. |
| Production'a nasıl taşırsınız? | Docker Compose → Kubernetes, ChromaDB → Qdrant (enterprise), Ollama → Azure OpenAI (KVKK), Grafana + Prometheus monitoring. |

# 9. Kontrol Listesi — Projeyi Teslimden Önce

## Teknik Kontroller

- docker compose up tek komutla çalışıyor

- RAGAS metrikleri hedef değerlerin üzerinde

- Yatırım tavsiyesi soruları reddediliyor

- Her yanıtta kaynak gösterimi var

- Türkçe ve İngilizce sorular yanıtlanıyor

- .env.example'da gerçek API key yok

## GitHub/README Kontroller

- README'de demo GIF var

- RAGAS metrik tablosu README'de görünür

- Architecture Decisions bölümü yazılmış

- Kurulum talimatları: docker compose up

- Demo linki (Render.com) çalışıyor

## Mülakat Hazırlığı

- Her mimari kararın gerekçesini sözlü anlatabiliyorsun

- "Neden LlamaIndex?" sorusuna hazırsın

- RAGAS metriklerinin ne anlama geldiğini açıklayabiliyorsun

- Bankacılıkta production'a nasıl taşınır — biliyorsun

Başarılar! Bu planı takip edersen 4 hafta sonunda Akbank mülakatında sadece "yaptım" değil, "ölçtüm ve kanıtladım" diyebileceksin. Betül Cengiz — github.com/BetulCengiz